УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.04.2018		                               Хмельницький		                             № 217/2018-р

Про підсумки проходження опалювального

сезону 2017-2018 року та підготовку об’єктів

житлово-комунального господарства та

соціальної сфери району до роботи в осінньо-

зимовий період 2018-2019 року

Керуючись статтями 6, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, закладів культури, освіти та медицини, розташованих на території району, своєчасного початку опалювального сезону 2018-2019 року, заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації М.Вишпольського (додається, додаток 1):

1. Утворити робочу групу по забезпеченню своєчасної підготовки до нового опалюваного сезону 2018-2019 року як консультативно-дорадчий орган при районній державній адміністрації у складі згідно з додатком 2.

2. Затвердити план заходів по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року згідно з додатком 3.

3. Відділу освіти, молоді та спорту адміністрації, сектору культури адміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищної рад, рекомендувати головному лікарю Хмельницької центральної районної лікарні, головному лікарю комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги Хмельницького району»:

3.1. Забезпечити виконання затверджених заходів;

3.2. Подати відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації паспорти готовності до роботи в осінньо-зимовий період багатоквартирних будинків комунальної власності та закладів соціально-культурної сфери до 15 серпня 2018 року;

3.3. Здійснити пробні пуски тепломереж на усіх об’єктах закладів освіти, культури та медицини, про що поінформувати відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації до 01 вересня 2018 року.

2

4. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації, робочій групі:

4.1. Подавати управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації оперативну інформацію про хід виконання заходів з підготовки до опалювального сезону 2018-2019 року об’єктами житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери району щомісячно 12 та 27 числа та  узагальнені результати стану виконання заходів подати до 01 жовтня 2018 року;

4.2. Постійно здійснювати моніторинг з питань підготовки та проходження підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 року, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків;

4.3. Роботи з підготовки до нового опалювального сезону  2018-2019 року на об’єктах соціальної сфери району завершити до 01 вересня 2018 року, на об’єктах житлово-комунального господарства району - до 01 жовтня 2018 року;

4.4. Про хід виконання цього розпорядження прозвітувати на засіданні колегії районної державної адміністрації у серпні 2018 року.

- Рекомендувати сільським та селищному головам забезпечити твердим паливом сільські заклади культури з пічним опаленням до початку опалювального сезону 2018-2019 року.

6. Виконавчим комітетам Копистинської та  Гвардійської сільських рад:

6.1. Сприяти приведенню комунальними підприємствами мереж водопостачання та водовідведення у належний стан до 20.06.2018 року;

6.2. Розробити графіки проведення ремонтних робіт для забезпечення безперебійної роботи цих мереж до 04.06.2018 року.

7. Головним розпорядникам бюджетних коштів, рекомендувати сільським, селищному головам забезпечити встановлення приладів дистанційного обліку газу відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2494.

8. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.07.2017 року №  258/2017-р «Про підсумки проходження опалювального сезону 2016/2017 року та підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року».

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова адміністрації				      			                                 Л.Коменда

Додаток 1 до розпорядження голови районної державної адміністрації 26.04.2018 № 217/2018-р

Інформація

про підсумки проходження опалювального сезону 2017/2018 року

та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального

господарства та соціальної сфери до роботи в зимовий період 2018/2019 року

Опалювальний сезон 2017/2018 року розпочався згідно розпорядження голови райдержадміністрації № 498/2017-р від 03 жовтня 2017 року «Про початок опалювального сезону 2017-2018 року на об′єктах соціальної сфери в Хмельницькому районі».  Об′єкти теплопостачання, котельні, були включені своєчасно. До 01 вересня минулого року завершено виконання всіх ремонтних робіт на об’єктах житлово-комунального господарства.

У Хмельницькому районі будинки комунальної форми власності обслуговує КП «Комунальник СБ» (с-ще Богданівці) - загалом 11 багатоквартирних будинків (з них 1 ОСББ) та КП «Райковецьке» (с. Райківці) - обслуговує 7 багатоквартирних будинків.

У житловому фонді комунальної форми власності проводились наступні роботи: ремонт покрівель, ремонт герметизації інженерних вводів в будинках, засклення сходових вікон та ремонт вхідних дверей в будинках. Комунальне підприємство «Райковецьке» за власні кошти виконало ремонт в 15 під′їздах по вул. Паркова 1,2,3,4,5,7,8 в с. Райківці, вартістю 21,0 тис. грн.

КП «Будівельник СБ» проведено ремонт даху на житловому будинку на суму 30,0 тис.грн. та замінено 300 метрів водогону від свердловини до розподільчого вузла на суму 104 тис.грн.

До початку опалювального сезону 2017/2018 років було підготовлено 100 % житлового фонду комунальної форми власності з оформленням відповідних актів і паспортів готовності на багатоквартирні будинки.

Також житлові будинки комунальної форми власності та квартири мешканців облаштовуються приладами обліку холодної води. Так, відсоток встановлених будинкових лічильників становить 45%, досягнуто 92 % поквартирного встановлення лічильників холодного водопостачання.

Слід зазначити, що підготовку об’єктів соціальної сфери району (школи, дитячі садочки, лікарні) проведено відповідно до затверджених планів – графіків та у встановлені терміни. Комплексно підготовлено 42 школи, 37 дитячих садочки, 2 лікарні та всі лікувальні заклади, підвідомчі комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги Хмельницького району». Забезпечено у повному обсязі твердим паливом 100% об’єктів соціальної сфери з пічним опаленням. Перебоїв по подачі тепла на об’єкти соціальної сфери району за вказаний період не зафіксовано.

Особлива увага приділяється підготовці до опалювального сезону шкіл, дитячих садочків, мед закладів.

Для ліквідації наслідків негоди заготовлено 1,5 т посипочного матеріалу та реагентів, 16 одиниць спеціалізованої техніки, укладено  угоди на залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях.

Проводились  різні роботи по економії природного газу, зокрема:

Гвардійська ОТГ: заміна вікон – 9 од. вартістю 41,3 тис. грн.;                                   Немичинецька ЗОШ – 5 од.; Гелетинецький ДНЗ – 4 од.; утеплення стелі і підлоги – Райковецький ДНЗ – 19,0 тис. грн.

Лісовогринівецька ОТГ: заміна вікон – 43 од. – вартістю 144,838 тис. грн.;                         адмінбудівля с. Лісові Гринівці – 2 од.; ДНЗ с. Лісові Гринівці – 19 од.; клуб с. Гнатівці – 8

2

од.; клуб с. Моломолинці – 5 од.; клуб с. Печеськи – 9 од.; заміна дверей – 12 од. – вартістю 61,2 тис. грн.; ДНЗ с.Лісові Гринівці – 11 од.; ЗОШ с. Лісові Гринівці – 1 од.; утеплення фасаду – ДНЗ с. Стуфчинці – 99,0 тис. грн.

Чорнострівська ОТГ: за рахунок державних субвенцій проведено роботи по капітальному ремонту системи опалення будівлі Педосівського НВО вартістю 485 тис. грн.; капітальний ремонт будівлі Чорноострівської селищної ради вартістю 770,8 тис. грн.; утеплення Чорноострівського НВО – 1409,0 тис. грн.; за рахунок місцевого бюджету замінено 10 вікон в Захаровецькій ЗОШ – 15,0 тис. грн. (плюс 15,0 тис. грн. спонсорські кошти) та 10 вікон і 1 двері в музичній школі с-ще Чорний Острів вартістю – 80,0 тис. грн.

Розсошанська ОТГ: капітальний ремонт даху – амбулаторія с.Ружичанка – 250,654 тис. грн.; клуб с.Розсоша – 252,244 тис. грн.; ЗОШ с. Розсоша  - 299,968 тис. грн.

13 сільськими радами Хмельницького району виконано такі роботи.

Заміна вікон – 48 од. – 290,841 тис. грн., з яких:

- клуб с. Калинівка – 5 од. – 15,0 тис. грн. - спонсорські кошти;

- будинок культури с. Мацьківці – 1 од. -5,523 тис. грн. - місцевий бюджет;

- бібліотека с. Мацьківці – 1 од.;

- адмінбудівля с. Водички – 10 од. - 32,109 тис. грн. – місцевий бюджет.

Заміна дверей – адмінбудівля с. Водички - 1 од. – 7,232 тис. грн. – місцевий бюджет.

Утеплення (матеріали) клубу с. Бахматівці – 15,81 тис. грн., з них 3,837 тис. грн. – місцевий бюджет, 11,973 тис. грн. – спонсорські кошти.

Утеплення ДНЗ с. Іванківці – 200,0 тис. грн. – спонсорські кошти.

По підготовці дорожньо-мостового господарства здійснені наступні роботи.

Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг – на загальну суму 8724,658 тис. грн. протяжністю 36,1 км, з них на капітальний ремонт освоєно – 4279,617 тис. грн., протяжністю – 1,88 км.

Підготовка спеціалізованої техніки виконана на 100 % - 9 од. (всього 9 од.: трактор Т - 150 – 2 шт., автогрейдер – 1 шт., навантажувач – 1 шт., екскаватор – 1 шт., трактор МТЗ – 2 шт., КДМ (комбіновані дорожні машини) – 2 шт., РУМ (розкидувачі) – 1 шт).			Температурний режим в осінньо-зимовий період в 13 загальноосвітніх навчальних закладах, які знаходяться на балансі відділу освіти, молоді та спорту Хмельницької адміністрації забезпечують 13 газових котелень (27 котлів), 2 електричних котельні (3 котла), 1 електротропік  та 1 альтернативна котельня на пелетах.

До роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років було підготовлено 13 загальноосвітніх навчальних закладів (100 % від запланованого), оформлено паспорти готовності будівель та акти готовності навчальних закладів до опалювального сезону.  Відповідно до наказу 96-но від 30.05.2017 року затверджено план заходів по підготовці навчальних закладів до початку опалювального сезону 2017/2018років. Спеціалізованими організаціями проведена перевірка димових та вентиляційних каналів, газових сигналізаторів, вимірювання контуру  заземлення, опору ізоляції. Заключено договори  з ПАТ «Хмельницькгаз» на технічне та сезонне обслуговування газових мереж та споруд. Господарським підрозділом відділу освіти, молоді та спорту Хмельницької адміністрації систематично здійснюється моніторинг та контроль за забезпеченням теплового режиму в навчальних закладах та раціональним  використанням енергоносіїв.

В опалювальний сезон 2017-2018 року школами  спожито газу 171440 м3 . Ліміт на опалювальний сезон 2017-2018 року затверджено наказом по відділу освіти, який дорівнює 221060 м3. Відповідно до ліміту економія склала 49620 м3 газу. Завдяки тому, що в 2017 році  в навчальних закладах було впроваджено енергоефективні  заходи, утеплення фасаду, заміна вікон, заміна покрівлі, це дало можливість зекономити енергоносії.

Зокрема в Малиницькому НВК проведено утеплення приміщення школи та капітальний ремонт даху та покрівлі з утепленням, що дало можливість в порівнянні з

3

опалювальним сезоном 2016-2017 року зекономити 7145 м3 газу на суму 78738 грн. В 2017 році проведено капітальний ремонт, заміну вікон на металопластикові в Пироговецькій ЗОШ І-ІІ ст., Малиницькому НВК, Водичківській ЗОШ І-ІІ ст., Шумовецькій ЗОШ І-ІІ ст., Мацьковецькій ЗОШ І-ІІ ст., Пархомовецькій ЗОШ І-ІІІ ст.

Заборгованість бюджетних установ та організації за природний газ і елетроенергію відсутня.

Основним приорітетом економії енергоносіїв є утеплення приміщень та покрівель, заміна вікон на металопластикові.

Заплановано на 2018 рік провести капітальний ремонт будівлі Пироговецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. із застосуванням заходів теплореновації (заміна покрівлі та утеплення фасаду). Виготовлено проектно-кошторисну документацію на утеплення фасаду будівлі Копистинського НВК, Давидковецької ЗОШ I-III ст.

Закінчено опалювальний сезон згідно розпорядження голови райдержадміністрації            № 178/2018-р від 05 квітня 2018 року «Про припинення опалювального сезону 2017-2018 року на об’єктах соціальної сфери в Хмельницькому районі».

Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в зимовий період 2018/2019 року розпочата.

З метою своєчасного початку нового опалювального сезону та належного його проходження, відділом містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та будівництва підготовлено проект розпорядження голови районної державної адміністрації «Про підсумки проходження опалювального сезону 2017-2018 року та підготовку об’єктів житлово-комунального  господарства  та соціальної сфери  району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року».

Вказаним розпорядженням пропонується утворити робочу групу по забезпеченню своєчасної підготовки галузі до нового опалювального сезону 2018-2019 року та затвердити План заходів по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року.

Відповідно до зазначеного розпорядження, органам місцевої виконавчої влади та органам місцевого самоврядування до початку нового опалювального сезону необхідно забезпечити виконання наступних заходів:

- провести ремонт котелень, зовнішнього і внутрішніх мереж опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, утеплення зовнішніх тепломереж, інженерних вводів, пожежних гідрантів тощо;

- забезпечити впровадження енергозберігаючих технологій з метою раціонального використання, економічного витрачання, скорочення енергоспоживання та зменшення витрат бюджетних коштів, які спрямовуються на оплату енергоспоживання;

- забезпечити проведення обстеження стану житлових будинків, адміністративних споруд із розробленням та затвердженням графіків їх поточного ремонту;

- виготовити та у встановлені терміни затвердити паспорти готовності багатоквартирних будинків комунальної власності та закладів соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період;

- здійснити пробні пуски тепломереж на усіх об’єкти закладів освіти, культури та медицини;

- перевірити можливість проведення енергетичного аудиту бюджетних установ з наступним виготовленням енергетичних паспортів і встановлення лімітів на споживання енергоносіїв;

4

- забезпечити завезення твердого палива в сільські заклади культури з пічним опаленням до початку опалювального сезону 2018-2019 року.

Для забезпечення безперебійного та безпечного проходження опалювального сезону 2018-2019 року та після проведення обстеження котельних господарств шкіл, необхідно першочергово провести роботи в таких навчальних закладах Хмельницького району:

- провести реконструкцію існуючих газових мереж (із заміною вузла обліку газу з дистанційною передачею даних) в Малиницькому НВК, Водичківській ЗОШ І-ІІ ст., Кудринецькій ЗОШ І-ІІ ст., Шумовецькій ЗОШ І-ІІ ст., будівлі відділу освіти. Проекти  виготовлено і проходять експертизу.

- замінити газові котли з незадовільними теплообмінниками та в яких часто ремонтується автоматика безпеки в Пархомовецькій ЗОШ І-ІІІ ст.

Крім того, на сьогоднішній день вкрай актуальним залишається питання реформування житлово-комунального господарства.

Для досягнення мети реформування необхідно вирішити питання щодо:

- створення умов для належного надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечення 100% рівня оплати послуг всіма категоріями споживачів;

- запровадження 100% обліку послуг;

- покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв;

- впровадження більш ефективних форм управління житлом (ОСББ);

- ремонти будівель житлового фонду, споруд під благоустрій прибудинкових територій;

- створення сприятливих умов для формування сільських комунальних підприємств;

- впровадження альтернативних методів очищення стоків;

- забезпечення населення району чистою питною водою.

Питання вчасної та якісної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери до опалювального сезону, сталої роботи систем життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2018/2019 років постійно знаходиться на контролі.

Керівник апарату адміністрації							           В.Васечко

Додаток 2

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

26.04.2018 № 217/2018-р

СКЛАД

робочої  групи  по забезпеченню своєчасної підготовки до нового опалюваного

сезону 2018-2019 року

| Зелінський Андрій Леонідович | - перший заступник голови адміністрації, керівник робочої групи; |
| --- | --- |
| Вишпольський Микола Миколайович | - начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації, заступник керівника робочої групи; |
| Мороз Артем Володимирович | - головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації; |
| Сідлецький Геннадій Станіславович | - старший майстер групи газифікації сільської місцевості ПАТ «Хмельницькгаз» по Хмельницькому району (за згодою); |
| Костюк Олександр Олександрович | - головний лікар Центральної районної лікарні (за згодою); |
| Нечипорук Микола Дмитрович | - начальник Хмельницького РЕМ (за згодою); |
| Коцюба Леонід Григорович | - головний лікар КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Хмельницького району» (за згодою); |
| Шеремета Світлана Олексіївна Попадіна Заряна Володимирівна Матюхін Анатолій Михайлович | - начальник відділу освіти, молоді та спорту адміністрації; - начальник відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі адміністрації; - Копистинський сільський голова (за згодою) |
| Нетреба Тетяна Вікторівна | - Гвардійський сільський голова (за згодою) |
| Ямчук Андрій Миколайович | - заступник начальника 1-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС |

Керівник апарату адміністрації						                       В.Васечко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 3

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

26.04.2018 № 217/2018-р

План

заходів по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства та

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року

| № п/п | Назва робіт | Терміни виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт котелень, зовнішнього і внутрішніх мереж опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, інженерних вводів, пожежних гідрантів | До 15.09.2018 року | Сільські, селищна ради, керівники комунальних підприємств району, відділ освіти, молоді та спорту адміністрації, Хмельницька ЦРЛ , КЗ «Центр ПМСД Хмельницького району» |
|  | Впровадження енергозберігаючих технологій з метою раціонального використання, економічного витрачання, скорочення енергоспоживання та зменшення витрат бюджетних коштів, які спрямовуються на оплату енергоспоживання | Постійно | Сільські, селищна ради, керівники комунальних підприємств району, керівники структурних підрозділів адміністрації, Хмельницька ЦРЛ , КЗ «Центр ПМСД Хмельницького району» |
|  | Проведення обстеження стану адміністративних споруд із розробленням та затвердженням графіків їх поточного ремонту | До 15.06.2018 року | Сільські, селищна ради, керівники комунальних підприємств району, відділ освіти, молоді та спорту адміністрації, Хмельницька ЦРЛ , КЗ «Центр ПМСД Хмельницького району» |
|  | Виготовити та затвердити паспорти готовності до роботи в осінньо-зимовий закладів соціально-культурної сфери | До 15.08.2018 року | Сільські, селищна ради, керівники комунальних підприємств району, відділ освіти, молоді та спорту адміністрації, Хмельницька ЦРЛ, КЗ «Центр ПМСД Хмельницького району» |
|  | Здійснити пробні пуски тепломереж на усіх об’єктах закладів освіти, культури та охорони здоров’я, адміністративних будівель органів місцевого самоврядування | До 15.08.2018 року | Сільські, селищна ради, відділ освіти, молоді та спорту адміністрації, сектор культури адміністрації, Хмельницька ЦРЛ , КЗ «Центр ПМСД Хмельницького району» |

2

|  | Проведення узагальнювання результатів стану виконання заходів об’єктами житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери району по підготовці до опалювального сезону | Постійно | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення моніторингу з питань підготовки та проходження підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 року, вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків | Постійно | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації |
|  | Проведення енергетичного аудиту бюджетних установ з наступним виготовленням енергетичних паспортів і встановлення лімітів на споживання енергоносіїв | До початку опалювального сезону | Сільські, селищна ради, відповідні структурні підрозділи адміністрації |
|  | Завезення твердого палива в сільські заклади культури з пічним опаленням до початку опалювального сезону 2018-2019 року | До початку опалювального сезону | Сільські, селищна ради |

Керівник апарату адміністрації						                       В.Васечко