УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.08.2018				        Хмельницький			                   № 449/2018-р

Про стан підготовки об’єктів

житлово-комунального господарства

та соціальної сфери до роботи

в осінньо-зимовий період 2018/2019 року

Відповідно до статей 6, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 26 квітня 2018 року № 407/2018-р «Про підсумки проходження опалювального сезону 2017/2018 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року», розпорядження голови Хмельницької районної державної адміністрації від 26 квітня 2018 року № 217/2017-р «Про підсумки проходження опалювального сезону 2017/2018 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року», враховуючи інформацію з цього питання (додається):

1. Відділам містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва, освіти, культури, молоді та спорту адміністрації,  рекомендувати головним лікарям Хмельницької ЦРЛ, комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району», сільським та селищному головам:

1.1. Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення виконання завдань з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року;

1.2. Звернути особливу увагу на роботу технологічного обладнання котелень загальноосвітніх та дошкільних закладів в період опалювального сезону;

1.3 Забезпечити проведення постійного моніторингу стану підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, про що своєчасно інформувати відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації та вживати оперативних заходів щодо усунення недоліків і проблемних питань.

2. Рекомендувати сільським, селищному головам:

2.1. Взяти під особистий контроль виконання заходів з підготовки об’єктів житлово- комунального господарства, об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року;

2.2. Надати дієву допомогу закладам культури району з пічним опаленням при завезенні твердого палива (вугілля, дров, пілетів тощо);

2

2.3. Забезпечити перевірку стану утримання, оснащення автоматикою безпеки та виконання технічного обслуговування, у тому числі індивідуальних квартирних опалювальних котлів, наявності і достовірності паспортів готовності, актів об’єктів, їх технічних та експлуатаційних систем, проведення планової роз’яснювальної роботи серед населення щодо безпечного використання газу в побуті, дотримання Правил експлуатації та технічного обслуговування.

3. Рекомендувати Копистинському та Гвардійському сільським головам сприяти наданню організаційної та фінансової допомоги для проведення необхідних ремонтних робіт на об’єктах житлово-комунального господарства, соціальної сфери з метою забезпечення безперебійної роботи інженерних мереж водопостачання, водостоків, очисних споруд тощо.

4. Власникам (балансоутримувачам) теплових установок та мереж опалення соціальної сфери до 01 жовтня 2018 року здійснити пробні пуски тепла на усіх, без виключення, об’єктах теплопостачання; вжити заходів щодо зменшення споживання природного газу під час проведення опалювального сезону 2018/2019 року, в тому числі із впровадженням альтернативних видів енергоносіїв.

5. Сектору з питань цивільного захисту населення адміністрації розробити (уточнити) плани першочергових заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям у разі різкої зміни погодних умов або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та узгодити з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області оперативні плани дій щодо локалізації можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ і організацій, закладів освіти, медичних установ, закладів культури району, які знаходяться на автономному опаленні, забезпечити стовідсоткові розрахунки за енергоносії та вжити заходів щодо зменшення споживання природного газу.

7. Рекомендувати начальнику філії «Хмельницький райавтодор» до 01 жовтня 2018 року завершити підготовку спеціалізованої дорожно-прибиральної техніки, створити необхідний запас посипочних матеріалів та реагентів.

8. Рекомендувати Хмельницькому РЕМ забезпечити своєчасне виконання заходів з підготовки енергогосподарства району до роботи в осінньо-зимовий період та відповідні умови для безперебійного електропостачання споживачам.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова адміністрації                                                                                                         Л.Коменда

Додаток

До розпорядження голови

районної державної адміністрації

30.08.2018 № 449/2018-р

Інформація

про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства

та соціально-культурної сфери району до роботи

в осінньо-зимовий період 2018/2019 року

Підготовка до опалювального сезону 2018-2019 років почалась згідно розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 26 квітня 2018 року № 217/2018-р «Про підсумки проходження опалювального сезону 2017/2018 року та  підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року».

При районній державній адміністрації створено робочу групу по забезпеченню своєчасної підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 років та затверджено План заходів по підготовці об′єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Рівень підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери станом на 22 серпня 2018 року в Хмельницькому районі становить 70 і більше відсотків, що відповідає плановим показникам відповідно до факсограми, надісланої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2018 року № 7/9-4245.

У Хмельницькому районі будинки житлового фонду обслуговує КП «Комунальник СБ» (с-ще Богданівці) - загалом 11 багатоквартирних будинків (з них 1 ОСББ) та КП «Райковецьке» (с. Райківці) - обслуговує 7 багатоквартирних будинків. У житловому фонді комунальної форми власності проводились і проводяться наступні роботи: ремонт покрівель, ремонт герметизації інженерних вводів в будинках, засклення сходових вікон та ремонт вхідних дверей в будинках. Загалом роботи виконані на 76 %.

Комунальне підприємство «Райковецьке» провело заміну 10 вікон в під’їздах  по            вул. Паркова в с. Райківці вартістю 23,7 тис.грн.

Температурний режим в осінньо-зимовий період в 13 загальноосвітніх навчальних закладах, які знаходяться на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА забезпечують 13 газових котелень (28 котлів), 2 електричні котельні (3 котла в                     с. Масівці та с. Бахматівці), 2 альтернативні котельні (4 котла в с. Давидківці та с. Пирогівці) на пелетах, 1 електропік (резервне опалення с. Пирогівці).

До роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років підготовлено 13 загальноосвітніх навчальних закладів (100 % від запланованого), оформлено паспорти готовності будівель та акти готовності навчальних закладів до опалювального сезону.  Відповідно до наказу 73-но від 07.05.2018 року затверджено план заходів по підготовці навчальних закладів до початку опалювального сезону 2018-2019 років.  азових мереж та суд.

Основним приорітетом економії енергоносіїв є утеплення приміщень та  покрівель, заміна вікон на металопластикові в навчальних закладах. Також в районі продовжується робота із заміни та встановлення нових котлів.

В 2018 році згідно договору на теплопостачання з ТОВ «ІТБ-ГРУП»  встановлено модульну котельню  в Пироговецькій  ЗОШ І-ІІІ ст.  на альтернативному виді палива (пелетах) та продовжуються роботи по встановленню модульних котелень на альтернативному виді палива (пелетах) в Малиницькому  НВК, Копистинському НВК. Проведено капітальний ремонт будівлі Давидковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  (заміна покрівлі, заміна вікон та утеплення фасаду; капітальний ремонт, утеплення фасаду

2

будівлі  Копистинського НВК на суму 2114,452 тис.грн. Станом на 20.08.2018 року проводяться роботи (І черга заміна покрівлі) по капітальному ремонту будівлі Пироговецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. із застосуванням заходів теплореновації (заміна покрівлі та утеплення фасаду).

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію існуючих газових мереж (із заміною вузла обліку газу з дистанційною передачею даних) в наступних навчальних закладах: Малиницькому НВК, Водичківській ЗОШ І-ІІ ст., Кудринецькій ЗОШ І-ІІ ст., Шумовецькій ЗОШ І-ІІ ст., будівлі відділу освіти, культури, молоді та спорту РДА. Завершуються роботи в Водичківській ЗОШ І-ІІ ст. по  реконструкції існуючих газових мереж (із заміною вузла обліку газу з дистанційною передачею даних), освоєно коштів 81,626 тис.грн.

Протягом 2018 року проведені роботи з переведення електроопалення інфрачервоними обігрівачами  приміщення ФАПів сіл Масівці та Копистин. До початку опалювального сезону таку ж роботу буде проведено у приміщеннях ФАПів сіл Пархомівці, Шумівці, Мацьківці та АЗПСМ с. Шаровечка. Також буде встановлено твердопаливний котел в АЗПСМ с. Бахматівці. Крім того, передбачено провести заміну на металопластикові 12 вікон та 2 дверей на АЗПСМ с-ще Богданівці (за рахунок коштів соціально-економічного розвитку, Постанова КМУ № 106). Додатково до кінця року передбачено встановити енергозберігаюче освітлення у приміщеннях АЗПСМ у селах: Лісові Гринівці, Бахматівці, Пирогівці та Давидківці.

Проводились і проводяться різні роботи по економії природного газу.

Гвардійська ОТГ: заміна вікон у Немичинецькій ЗОШ - 5 од. (25 тис.грн.), заміна дверей та утеплення Гвардійської НВК - 68 шт. (400 тис.грн.). До кінця вересня поточного року планується провести роботи із ремонту даху в Райковецькому клубі, вартість робіт 797 тис.грн.;

Чорноострівська ОТГ: в серпні поточного року за рахунок державних субвенцій продовжуються роботи по капітальному ремонту покрівлі Чорноострівського НВК (1443 тис.грн.) (використано станом на 20.08.2018 року 701 тис.грн.). Проведено заміну вікон за спонсорські кошти:  клуб с. Антонівка - 3 шт.; клуб с. Педоси - 4 шт.; клуб с. Катеринівка - 1 вхідні двері.

Розсошанська ОТГ: на даний час проводяться роботи щодо капітального ремонту приміщень ЗОШ в с. Розсоша, с. Ружичанка, с. Андрійківці. Загальна суму робіт складає більше 3 млн. грн. В серпні поточного року планується закінчити роботи по капітальному ремонту в клубі с. Розсоша.

Олешинська ОТГ: розпочаті роботи по капітальному ремонту та утепленню Іванковецького НВК на загальну суму 2970 тис.грн. (субвенція фонду регіонального розвитку).

Станом на 21.08.2018 року у сільських радах Хмельницького району виконано наступні роботи:

Заміна вікон:

- Будинок культури с. Водички - 95,2 тис.грн., заміна вікон та дверей;

- Будинок культури с. Малиничі - 21 тис.грн., заміна 5-ти вікон;

- Будинок культури с. Печеськи - 57,0 тис.грн., заміна вікон та підлоги.

По підготовці дорожньо-мостового господарства здійснені наступні роботи.

Станом на 27.08.2018 року проведені роботи по поточному середньому ремонту  дороги О231009 Н-03 Меджибіж (км 11+100 по км 12+200 Печеськи -  Моломолинці) протяжністю 1,1 км на суму 3301,3 тис.грн.

На даний час  розпочаті  роботи щодо поточного середнього ремонту дороги О231702 М-12 Ружичанка ч/з Жучківці (32+495 по км 37+ 985 від шляхопроводу до с. Розсоша)

3

протяжністю 5,5 км. Вартість робіт складає 17822,8 тис.грн. Виконавець робіт ШБУ-56. Виконання становить 60%.

Проведені роботи  по виправленню профілю щебеневих і гравійних покриттів дороги з додаванням нового матеріалу: дорога О231721 М-12-Бахматівці загальною протяжністю 2,5 км на суму 237 тис.грн.; дорога О 231713 Н-03-Шпичинці – 450 тис.грн. – 5,8 км (від автобусної зупинки с. Шпичинці до с. Давидківці);  дорога  О 231704  Ставчинці ч/з Захарівці – 480 тис.грн. – 6,2 км (дорога від с. Ставчинці до с. Крачки).

Силами  філії «Хмельницький райавтодор» проведені роботи щодо ямкового ремонту доріг:

1.О 231705 Н-03 Меджибіж від с. Редвинці до межі Хмельницького району в сторону с. Ярославка на суму 95,0 тис.грн.;

2. О 231710 Лапківці -Чорний Острів ч/з Рідкодуби, ремонт щебеневого покриття  на суму 25 тис.грн.;

3. О 231706 Грузевиця ч/з Осташки  (щебеневе покриття в с. Осташки 2,9 км на суму 315 тис.грн.).;

4.С 231703 Ружичанка –М-12 ч/з Шумівці, виконано ремонт щебеневого покриття  на суму 168 тис.грн.;

5. О 231703 Польові Гринивці-В.Гора  - проведення ямкового ремонту дороги на суму -184 тис.грн.;

6. М-12- Ружична -116,1 тис.грн.;

7. О 231708 Терешівці-Пирогівці (в сторону Пархомовець);

8. О 231712 Хмельницький-Л.Гринівці (закінчені роботи);

9.М-12-Чабани (розпочаті роботи).

Виконано ремонт щебеневих доріг: села Водичики, Климківці, Іванківці, Давидківці, Малашівці, Волиця, М.Орлинці, Везденьки, Миколаїв, Антонівка, Катеринівка, Ставчинці, Манилівка на суму 3452 тис.грн.

Заплановано на вересень ремонт щебеневих доріг: села Бахматівці, Доброгорща, Гелетинці, Райківці, Данюки та Хоминці  на суму 560 тис.грн.

Виконано капітальний ремонт доріг:  вулиця Гайдара та Йосипова дорога в с. Лісові Гринівці на суму 600 тис. грн.  Виконані роботи з капітального ремонту дороги  по вулиці Б.Хмельницького в с. Розсоша на  суму 2696 тис.грн. Проведено капітальний ремонт дороги по вулиці  Центральній в с. Вовківці на суму 4696 тис.грн. Проведено капітальний ремонт дороги вулиці Центральній в с. Ружичанка на суму 1600 тис.грн. Капітально відремонтовано  дорогу по вулиці Вишневій в с. Ружичанка на суму 1579 тис.грн. Всього на 11171 тис.грн.

Заплановано на вересень місяць по капітальному ремонту:  дорога с. Копистин  по вулиці Соборній (використано 200 тис.грн.) та 170,0 тис. грн. на ремонт тротуарів по вулиці Соборній в с. Копистин;  вулиця Чапаєва в с. Пирогівці на суму  100,0 тис. грн.; дорога по вул. Мічуріна в с. Ружичанка на суму 1700 тис.грн.

Запланований капітальний ремонт дороги по вулиці Л. Українки – 2800 тис. грн., село Олешин. Станом на 27.08.2018 року  перераховано 475 тис.грн., роботи не почались.  Перераховані кошти в сумі 665 тис.грн. на капітальний ремонт тротуару по вул. Садовій в смт. Чорний Острів, роботи не почались. Всього на суму 5635 тис.грн.

Зменшення обсягів  робіт по ремонту дорожнього покриття пов’язано із зменшенням фінансуванням на виконання цих робіт. Зокрема Гвардійська ОТГ передбачала 1000 тис.грн., але фактично буде 500 тис.грн. (500 тис.грн. перенаправлені на школу). Також при уточненні бюджетів за 1 півріччя зовсім не передбачені кошти на проведення ремонту доріг у Малиницькій, Масівецькій, Пархомівецькій, Шаровечківській та Шумовецькій сільських радах.

Проведені роботи   щодо ремонту дорожнього покриття аграрними компаніями:

4

1.ТОВ «Нові аграрні технології» - дорога Олешин – Іванківці, ямковий ремонт, вартість робіт більше 230 тис.грн.;

2. ТОВ «Агропромтехніка»  - дорога Розсоша – Скібнево, ямковий ремонт.

Філією «Хмельницький райавтодор» проведена підготовка спеціалізованої техніки (виконана на 88,9 %) - 9 од. (всього 9 од.: трактор Т - 150 – 2 шт., автогрейдер – 1 шт., навантажувач – 1 шт., екскаватор – 1 шт., трактор МТЗ – 2 шт., КДМ (комбіновані дорожні машини) – 2 шт., РУМ (розкидувачі) – 1 шт.; заготовлено  посипочну суміш - 1163 т., солі- 115 т. (100%).

Протягом вересня поточного року планується укладання 19 угод на залучення додаткової спецтехніки – 55 одиниць.

Заборгованість бюджетних установ та організації за природний газ  відсутня.

Начальник загального відділу апарату адміністрації                                                    І.Ратушняк